镇平县关于 2022 - 2023 年政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法 (试行)》(财预〔2018〕209号) 规定，现对我县2022 - 2023年政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、镇平县相关部门（资金使用单位）

（一）一般债券资金 0.92 亿元使用情况

2022年河南省政府一般债券（六期），用于农林水支出，使用一般债券资金0.44亿元，债券期限3年，年利率按当期发行标准执行，本年度农林水领域安排支出0.01亿元，主要用于县域农业基础设施修缮、小型水利工程管护、乡村农林配套设施建设。

2023年河南省政府一般债券（九期），用于其他支出，使用一般债券资金0.48亿元，期限3年，年利率2.3%，本年度其他领域安排支出0.91亿元，主要用于县域公共服务配套、基层运维保障等普惠性支出。

2022-2023年全县新增一般债券资金合计0.92亿元，两年累计足额安排支出0.92亿元，资金全部规范拨付到位，实现专款专用、全额落地。

二、镇平县社会事业相关单位（资金使用单位）

（一）专项债券资金15.22亿元使用情况

2022-2023年我县累计获批使用各类河南省政府专项债券资金15.22亿元，包含棚改专项债券、其他项目收益专项债券两类，覆盖城乡发展、社会事业、棚户区改造、市政基础设施等多个领域，各批次债券具体使用明细如下：

1. 2022年河南省棚改专项债券（二期）——2022年河南省政府专项债券（八期），棚改专项债券，债券规模1.00亿元，2022年1月13日发行，期限7年，年利率2.95%，资产类型为房屋，项目总投资3.00亿元，债券资金安排1.90亿元，已实现债券资金投资1.00亿元，资金全部用于县域棚户区改造项目建设。

2. 2022年河南省棚改专项债券（十一期）——2022年河南省政府专项债券（三十九期），棚改专项债券，债券规模0.90亿元，2022年5月27日发行，期限7年，年利率2.91%，资产类型为房屋，项目总投资3.3608亿元，债券资金安排1.90亿元，已实现债券资金投资0.90亿元，专项用于棚户区拆迁改造、安置配套建设。

3. 2022年河南省棚改专项债券（十四期）——2022年河南省政府专项债券（四十八期），棚改专项债券，债券规模0.40亿元，2022年6月10日发行，期限7年，年利率2.88%，资产类型为房屋，项目总投资4.625亿元，债券资金安排3.00亿元，已实现债券资金投资0.40亿元，保障棚改项目配套设施建设。

4. 2022年河南省棚改专项债券（二十期）——2022年河南省政府专项债券（七十二期），棚改专项债券，债券规模0.90亿元，2022年10月28日发行，期限7年，年利率2.81%，资产类型为房屋，项目总投资7.35亿元，债券资金安排5.00亿元，已实现债券资金投资0.90亿元，用于棚户区安置小区建设及周边配套升级。

5. 2022年河南省社会事业专项债券（二期）——2022年河南省政府专项债券（五期），其他项目收益专项债券，债券规模0.88亿元，2022年1月13日发行，期限15年，年利率3.28%，资产类型为房屋，项目总投资5.60亿元，债券资金安排3.70亿元，已实现债券资金投资0.88亿元，专项用于社会民生公益项目建设。

6. 2022年河南省社会事业专项债券（一期）——2022年河南省政府专项债券（四期），其他项目收益专项债券，债券规模0.10亿元，2022年1月13日发行，期限10年，年利率3.06%，资产类型为房屋，项目总投资1.40亿元，债券资金安排0.36亿元，已实现债券资金投资0.10亿元，用于基层公共服务设施改造。

7. 2022年河南省社会事业专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十四期），其他项目收益专项债券，债券规模0.10亿元，2022年3月8日发行，期限15年，年利率3.28%，资产类型为房屋，项目总投资2.50亿元，债券资金安排1.50亿元，已实现债券资金投资0.10亿元，助力社会事业民生项目落地。

8. 2022年河南省社会事业专项债券（十四期）——2022年河南省政府专项债券（四十四期），其他项目收益专项债券，债券规模0.30亿元，2022年6月10日发行，期限10年，年利率2.86%，资产类型为房屋，项目总投资3.48亿元，债券资金安排0.30亿元，已实现债券资金投资0.30亿元，专项用于民生保障类项目建设。

9. 2022年河南省社会事业专项债券（十五期）——2022年河南省政府专项债券（四十五期），其他项目收益专项债券，债券规模0.10亿元，2022年6月10日发行，期限15年，年利率3.16%，资产类型为房屋，项目总投资2.50亿元，债券资金安排1.50亿元，已实现债券资金投资0.10亿元，用于县域公共服务设施提质改造。

10. 2022年河南省社会事业专项债券（十六期）——2022年河南省政府专项债券（四十六期），其他项目收益专项债券，债券规模0.23亿元，2022年6月10日发行，期限30年，年利率3.37%，资产类型为在建工程，项目总投资4.0231亿元，债券资金安排2.00亿元，已实现债券资金投资0.23亿元，支撑长期社会事业重点项目建设。

11. 2022年河南省社会事业专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十四期），其他项目收益专项债券，债券规模0.11亿元，2022年6月29日发行，期限10年，年利率2.91%，资产类型为房屋、在建工程，项目总投资3.60亿元，债券资金安排1.86亿元，已实现债券资金投资0.11亿元，用于基层民生配套项目建设。

12. 2022年河南省社会事业专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（七十期），其他项目收益专项债券，债券规模0.30亿元，2022年10月28日发行，期限30年，年利率3.24%，资产类型为在建工程，项目总投资4.0231亿元，债券资金安排2.00亿元，已实现债券资金投资0.30亿元，保障长效社会事业项目推进。

13. 2022年河南省城乡发展专项债券（二期）——2022年河南省政府专项债券（二期），其他项目收益专项债券，债券规模0.30亿元，2022年1月13日发行，期限15年，年利率3.28%，资产类型为房屋，项目总投资1.86亿元，债券资金安排1.30亿元，已实现债券资金投资0.30亿元，用于城乡基础配套设施建设。

14. 2022年河南省城乡发展专项债券（十一期）——2022年河南省政府专项债券（三十三期），其他项目收益专项债券，债券规模0.80亿元，2022年5月27日发行，期限15年，年利率3.21%，资产类型为房屋、构筑物，项目总投资2.9938亿元，债券资金安排2.00亿元，已实现债券资金投资0.80亿元，助力城乡建设提质升级。

15. 2022年河南省城乡发展专项债券（十四期）——2022年河南省政府专项债券（四十二期），其他项目收益专项债券，债券规模0.47亿元，2022年6月10日发行，期限15年，年利率3.16%，资产类型为房屋、机械设备，项目总投资2.26亿元，债券资金安排1.70亿元，已实现债券资金投资0.47亿元，用于城乡基础设施改造提升。

16. 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期），其他项目收益专项债券，债券规模0.89亿元，2022年6月29日发行，期限15年，年利率3.21%，资产类型为房屋、市政供排水设施，项目总投资13.4156亿元，债券资金安排8.00亿元，已实现债券资金投资0.89亿元，重点完善市政供排水等城乡配套设施。

17. 2022年河南省城乡发展专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十六期），其他项目收益专项债券，债券规模1.11亿元，2022年10月28日发行，期限15年，年利率2.98%，资产类型为房屋、市政供排水设施，项目总投资13.4156亿元，债券资金安排8.00亿元，已实现债券资金投资1.11亿元，用于城乡市政设施完善、人居环境整治。

18. 2023年河南省城乡发展专项债券（四期）——2023年河南省政府专项债券（四期），其他项目收益专项债券，债券规模2.84亿元，2023年1月10日发行，期限30年，年利率3.3%，资产类型为房屋，项目总投资6.2646亿元，债券资金安排3.70亿元，已实现债券资金投资2.84亿元，专项用于城乡社区基础设施建设。

19. 2023年河南省城乡发展专项债券（十三期）——2023年河南省政府专项债券（三十五期），其他项目收益专项债券，债券规模0.53亿元，2023年8月24日发行，期限15年，年利率2.97%，资产类型为房屋、机械设备、市政供排水设施，项目总投资9.2956亿元，债券资金安排5.50亿元，已实现债券资金投资0.53亿元，保障城乡基建项目有序推进。

20. 2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期），其他项目收益专项债券，债券规模1.40亿元，2023年1月10日发行，期限30年，年利率3.3%，资产类型为房屋，项目总投资5.5411亿元，债券资金安排2.40亿元，已实现债券资金投资1.40亿元，重点用于教育、养老、公共服务等社会事业项目。

21. 2023年河南省社会事业专项债券（十期）——2023年河南省政府专项债券（三十九期），其他项目收益专项债券，债券规模0.56亿元，2023年8月24日发行，期限15年，年利率2.9%，资产类型为房屋，项目总投资0.815亿元，债券资金安排0.59亿元，已实现债券资金投资0.56亿元，用于县域民生保障项目建设。

22. 2023年河南省社会事业专项债券（十一期）——2023年河南省政府专项债券（四十期），其他项目收益专项债券，债券规模1.00亿元，2023年8月24日发行，期限30年，年利率3.0%，资产类型为房屋，项目总投资5.5411亿元，债券资金安排2.40亿元，已实现债券资金投资1.00亿元，持续补齐社会事业领域短板。

2022-2023年全县新增专项债券资金收入合计15.22亿元，两年累计全部安排支出15.22亿元，主要归集用于其他支出领域，全面支撑城乡建设、棚户区改造、社会事业发展、市政基础设施升级等重点工作。

三、债券资金使用概况

（一）一般债券资金

2022-2023年末，我县新增一般债券资金收入合计0.92亿元，两年累计完成全部支出0.92亿元，资金支出率100%。其中农林水领域支出0.01亿元，其他领域支出0.91亿元，重点保障乡村农林基础设施建设、基层公共运维、普惠性民生配套等重点工作，资金拨付及时、使用规范，全面发挥一般债券资金兜底保障作用。

（二）专项债券资金

2022-2023年末，我县新增专项债券资金收入合计15.22亿元，累计足额安排支出15.22亿元，资金使用率100%。债券资金涵盖棚改安置、城乡基建、市政配套、社会民生、公共服务等核心领域，重点推进县域棚户区改造清零、城乡人居环境提升、公共服务设施提质、基础设施补短板等重点项目落地。所有专项债券项目均按计划推进建设，项目资产规范形成，无闲置、沉淀资金情况，有效夯实县域发展基础，助力城乡融合发展和民生福祉提升。

2026年6月9日